Työaikaraportti

Ryhmä: GM

Henkilö: Jimi Leino

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Tunnit yhteensä** | **Kuvaus/Selite** |
| 26.1.2023 | 1 | Alustava kokous koskien projektia. Suunniteltiin mitä tultaisiin tekemään ja miten. Gitin luominen. |
| 30.1.2023 | 1 | Suunniteltiin projektia. Aloitimme UML-kaavion ja vaatimusmäärittelyn tekemistä. |
| 30.1.2023 | 2 | Projektin ”virallinen” aloitus kokous ja lisää suunnittelua scrummeihin liittyen. |
| 31.1.2023 | 1 | Ensimmäinen scrum palaveri. Työnjakoa yms. |
| 2.1.2023 | 2 | Aloitettiin projektin luominen yhdessä ja viimeisteltiin kaavioita. Mietimme mitä ensimmäisen sprintin aikana tulemme tekemään. |
| 5.2.2023 | 1.5 | Viimeistelin projektin alkunäkymän toiminnot. |
| 6.2.2023 | 0.5 | Käytiin kokouksessa läpi seuraavan viikon tehtävät ja mitä saimme aikaiseksi viime viikolla. |
| 7.2.–12.2. | 0 | En kerennyt osallistumaan projektin tekemiseen. |
| 13.2.2023 | 0.5 | Käytiin kokouksessa läpi seuraavan viikon tehtävät ja mitä saimme aikaiseksi viime viikolla. |
| 14.2.2023 | 2 | Viime viikon rästi tehtävänä alkunäkymän muuntaminen muotoon, josta voimme lähteä työstämään kirjautumista ja käyttäjän luomista. |
| 15.2.2023 | 3 | Tehtiin yhdessä Login/signup ikkunoita. Idea on tässä kohtaa selvillä, mutta ohjelma ei toimi vielä. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Yhteensä** |  | |